| CHECKLIST PRIMAIRE PROCES |  |  | Ja/nee | Medewerker |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJECT: |  |  |  |  |
| Offerte aanvraag |  |  |  |  |
|  | Klantgegevens compleet en ingevoerd in systeem |  |  |  |
|  | Afspraken/ wensen over aanleverdatum offerte duidelijk |  |  |  |
|  | Offerte toebedeeld aan medewerker |  |  |  |
|  | Afspraak met klant gemaakt voor opname |  |  |  |
|  | Opnameformulier gereed gemaakt en dossier overgedragen |  |  |  |
| Opname / calculatie (werkopname formulier) |  |  |  |  |
|  | Werk opgenomen/ ingemeten |  |  |  |
|  | Alle projectgegevens bekend (zie opnameformulier) |  |  |  |
|  | Afspraken met klant over datum offerte | Datum: |  |  |
|  | Project uitgerekend (meetstaten) en afgeprijsd per eenheid |  |  |  |
|  | Offerte gemaakt inclusief bijlagen |  |  |  |
|  | Offerte gecontroleerd en getekend |  |  |  |
|  | Offerte verstuurd |  |  |  |
|  | Offertestatus aangepast in systeem |  |  |  |
|  | Offerte nagebeld, eventuele reden voor afwijzing geregistreerd |  |  |  |
| Opdrachtverwerking |  |  |  |  |
|  | Opdracht gecontroleerd, ontbrekende informatie aangevuld |  |  |  |
|  | Status aangepast in systeem |  |  |  |
|  | Offerte uit offertemap, Projectmap aangemaakt |  |  |  |
|  | Project opgenomen in planning |  |  |  |
| Werkvoorbereiding (evt. checklist werkvoorbereiding) |  |  |  |  |
|  | Klant geïnformeerd over startdatum |  |  |  |
|  | Eventuele onder- aannemers geïnformeerd over vermoedelijke startdatum |  |  |  |
|  | Ontbrekende gegevens aangevuld (kleuren, materialen enz) |  |  |  |
|  | Werkmap/ werkinstructie compleet gemaakt |  |  |  |
|  | Materialen (verf e.d) voor eerste dagen besteld en aanwezig |  |  |  |
|  | (klim) materieel besteld indien geen eigen materiaal |  |  |  |
|  | Faciliteiten (toilet/ keetwagen) geregeld |  |  |  |
|  | Eventueel houtrot/ glas vooraf ingemeten (indien afgesproken) |  |  |  |
|  | werkinstructie inclusief uitleg overgedragen aan projectverantwoordelijke |  |  |  |
| Uitvoering (evt.start werkinstructie) |  |  |  |  |
|  | Werkinstructie inclusief bijlagen doorgenomen en onduidelijkheden nagevraagd |  |  |  |
|  | Afspraken gemaakt met klant over toegang woning/ openzetten ramen/ enz. |  |  |  |
|  | Werkinstructie doorgenomen met aanwezige collega’s specifieke afspraken gemaakt |  |  |  |
|  | Logische en efficiënte werkindeling gemaakt (projectplanning) |  |  |  |
|  | Voor aanvang klimmateriaal/ werklocatie gecontroleerd op veiligheid |  |  |  |
|  | Gecontroleerd op toepassing PBM’s |  |  |  |
|  | Afwijkingen/ meer- en minderwerk gecommuniceerd |  |  |  |
|  | Uitvoering volgens afspraak (controle tijdens uitvoering) |  |  |  |
|  | Gecommuniceerd met klant over einddatum werkzaamheden (1-2 dagen van tevoren) |  |  |  |
|  | Werk intern gecontroleerd/ nagelopen en Tekortkomingen opgelost |  |  |  |
|  | Projectadministratie gecontroleerd (meer- minderwerk/ materiaalbon) |  |  |  |
|  | Meerwerk afgetekend/ Uitvoerderbonnen aanwezig |  |  |  |
|  | Project opgeleverd aan klant en laten tekenen (indien nodig) |  |  |  |
|  | Eventuele tekortkomingen na oplevering opgelost |  |  |  |
|  | Werkplek opgeruimd, alle spullen meegenomen, eventueel gehuurd materiaal afgemeld |  |  |  |
|  | Werkinstructie ingeleverd |  |  |  |
| Evaluatie/ facturatie |  |  |  |  |
|  | Project indien hier aanleiding voor is geëvalueerd (projectevaluatie) |  |  |  |
|  | Projectadministratie gecontroleerd op volledigheid |  |  |  |
|  | Concept factuur opgesteld |  |  |  |
|  | Conceptfactuur gecontroleerd |  |  |  |
|  | Factuur verzonden, project gearchiveerd |  |  |  |